Jira ya kayıt olun. (Burayı geçiyorum lms te var)

Daha sonra aşağıdaki gibi proje oluştura tıklıyoruz

Buradan açılan pencereden selsect team managed seçilir.

Proje ismi yazılır ve temlate scrum olarak seçilir ve Create edilir.

Açılan pencereden Create seçilip proje epic ve summary description doldurulur. Create edilir.

Buradaki bilgiler ve müteakip bilgiler için gelin  excel dosyamıza bakalım:

1 – epic summary and description
2 – story summarry
3 – story description
4 – bug summary
5 – bug description

Daha sonra tüm storylerimizi oluşturalım. Birden fazla story ile devam edilecekse Create yanındaki Create another kutucuğu seçilir.

Şimdi story ler oluştu gelin onlara bakalım

Şimdi dilerseniz aynı yöntem ile dilerseniz de listenin altındaki Create list ile bug ları da oluşturalım.
Alttaki Create daha sonra bug ı seçelim ve gelen kutuya bu descriptionları yazalım

İki tane de bug ımızı listeye girince şimdi bug description ları girelim. Bu yöntem Create etmenin diğer bir yöntemidir.

Description ları save etmeyi unutmayın.

Daha sonra buradaki adını bilmediğim değerleri gireriz.

Şimdi buradaki değerlerin varsayılan görünümünde şu saçma oklar görünmüyor. Onları getirelim.

Hangisinde o saçma okları göstereceksen onu seç ve daha sonra

Save et ve ana sayfana ger’ gel

Artık backlog şekillendi istersen oklara tıkla istediğin gibi önem ayarı ver.

Şimdi tasklar için subtask oluşturmak gerek. Onun için sırayla şunları yapın

Devamında da ayarları falan yapın cart curt

Isterseniz şuraya tıklayıp o taskın alt tasklarını geniş ekranda görün

Buraları kurcala işte link ver dosya attachle cart curt

Şimdi burada size kısa yoldan epic nasıl oluşturulur ona bakalım.

Çalıştırmak için create sprint yap

Sonra hepsini sprint açılır penceresine at ve sprint ayarlarını yap başlat

Start sprin deyince artık board var burayı sisteme göre ayarla istersen yeni bir column da eklersin

Gerisi de apss işte, oradan slack falan ekle ya da working timetable falan ekle ve bunları birbirleri ile ilişkilendir.

BİTTİ GİTTİ